# Team Bravo

# Logbog – Projektopgave

## Dag 1 – 04/01/2021

10.00 –

Morgenmøde med Klaus. Opstartsoplæg omkring projektet

10.30 –

Snak om Projektet i gruppen og udarbejdelse af en fælles forståelse i plenum

11.00 –

Planlagde projektstruktur. Daglige mødetider blev fastsat til kl. 09.00, 12.00 og 15.00.

Derudover stilled gruppen nogle opklarende spørgsmål til Klaus angående use-cases, specifikt hvor mange fully dressed use-cases der skulle være i projektet (3 fully dressed, 8 i alt)

11.40 –

Besluttede i gruppen at vi hver især skulle lave en low-fidelity prototype til i morgen, da de ville kunne give os et udgangspunkt til morgendagens arbejde med use-cases

Logbog – Projektopgave

Dag 2 – 05/01/2021

09.00 –

Mødt og gennemgået kravspecifikationer, præsenteret low-fidelity prototyper, begyndt på use-cases.

10.00 –

Møde med Klaus omkring GitHub

10.30 – 13:30

I fællesskab arbejdet med use-cases, besluttet at aflyse mødet kl 15:00 og færdiggøre arbejdet imorgen.

Logbog – Projektopgave

Dag 3 – 06/01/2021

09.00

Dagen gik primært med at udarbejde use-cases og diverse modeller. Derudover blev mødetiderne revideret da det blev vurderet at der var for lang tid mellem tidspunkterne. Nye mødetider er 9-11-13

Logbog – Projektopgave

Dag 4 – 07/01/2021

09.00 -

Gamze fremlagde ERD, og der blev opsamlet fra dagen før. Der blev også lagt en plan for dagen. Gruppen splittede op, for at fokusere på henholdsvis diagrammer og kode

10.30 –

Holdet samledes, og fremlagde diagrammer og XAML-kode

13.00 –

Møde med Klaus vedrørende UseCases og diagrammer. Fik svaret nogle sprøgsmål

15.00 –

Uddeling af arbejdsopgaver til i morgen. Primært rettelser til modeller og usecases, og derudover lidt kodearbejde